**Instruções:** Siga as etapas a seguir para simular a metodologia Scrum com orientação do instrutor.

1. **Defina** uma lista de desejos com os itens que você gostaria de encontrar no catálogo do melhor resort.
2. Separe algumas fichas e **escreva** histórias de usuários para o catálogo (por exemplo, como pai, desejo um ambiente adequado para as crianças, onde eu possa me sentir à vontade para trazer meus filhos; como proprietário, desejo anunciar uma oferta especial para atrair mais turistas; etc.).
3. O Product Owner eleito da equipe deve **priorizar** cada história, distribuindo os cartões em ordem de importância.
4. **Prepare-se** para uma iteração de **12 minutos** (**três dias de 4 minutos**) e selecione quais histórias poderiam ser executadas na primeira iteração. Para cada história selecionada, a equipe **define** critérios de aceitação (definição de “concluído”) para esclarecer requisitos e extrair tarefas (por exemplo, encontrar a foto de uma praia, escrever o nome do resort no catálogo, criar um layout, etc.). Cada tarefa é **adicionada** em um quadro de status de iteração na coluna “Programada” e a iteração é iniciada.
5. Cada dia de iteração deve ser iniciado com uma rápida reunião Scrum, com **movimentação** das tarefas para a coluna “Concluída” e **ajuda** para transferi-las para a coluna “Ativa”. Todas as tarefas bloqueadas são movidas para a coluna “Bloqueada”.
6. Após a reunião Scrum, cada membro deve começar a **produzir** em conformidade com os critérios de aceitação até o fim dos três dias e conclusão da iteração.
7. O encerramento deve abranger a demonstração de progresso e retrospectiva, na qual cada equipe **lista** os êxitos obtidos e o que pode ser melhorado na próxima iteração.
8. **Repita** as iterações dentro do tempo necessário.

Desejos de catálogos de um melhor resort:

1: pacote completo (3 refeições inclusas e estadia);

2: piscina aquecida;

3: piscina infantil e adulto;

4: passeios;

5: festas;

6: Sauna;

História 1: Como gerente, quero oferecer aos hospedes um serviço de qualidade, ofertas especiais para todes

História 2: Como pai, desejo um ambiente adequado para as crianças, onde elas possam se divertir sem que eu precise me preocupar.

História 3: Somos um casal recém casados, gostaríamos de quartos privativos, hidromassagem e vista para o mar.

Prioridade do Product Owner:

Histórias 1, 2 e 3, respectivamente.

Critério pai: o critério do Pai está sendo atendido, pois temos espaço infantil para que seu filho possa brincar sem que ele se preocupe.

Critério Casal: Os critérios do casal estão sendo atendido parcialmente, pois um de seus dos seus desejos não está sendo atendido, que é: não temos a hidromassagem,

porem o product owner está disposto a fazer um desconto.

Critério Gerente: seu critério está sendo atendido, pois os desejos estão

sendo atendidos pela equipe.

Trabalhos que a equipe oferece:

Manutenção do resort.

Segurança no local.

Atendimento 24h

Privacidade.

Buffet

Trabalhos que a equipe não oferece:

Passeios diariamente

Hidromassagem

Toboágua

Festas